|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Universidad Tecnológica Nacional  Facultad Regional Buenos Aires  Análisis de Sistemas de Información 2024  Curso: K2001  Turno: Mañana |  |

|  |
| --- |
| Nombre del Ejercicio  Ejercicio Teórico Práctico 2 - 2013  Tema  Planificación |

|  |  |
| --- | --- |
| **GRUPO N° 2** | |
| **Nombre y Apellido** | **Legajo** |
| Agustín Nicolás Herzkovich | 213.787-2 |
| Ezequiel Su | 214.167-0 |
| Facundo Martín Gutman | 212.989-9 |
| Facundo Tobías Sabelli | 214.095-0 |
| Fausto Oliva | 213.943-1 |
| Lucas Sebastián Arias | 213.477-9 |
| Luciano Ezequiel Tapia | 214.176-0 |
| Tomás Pedro Palazzesi | 213.961-3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN:** |  |
| **FECHA DE DEVOLUCIÓN:** |  |
| **CALIFICACIÓN:** |  |
| **FIRMA PROFESOR:** |  |

Tabla de Tareas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Dependencia** | **Duración (días)** |
| A | Pintar Oficinas 1° Piso | - | 5 |
| B | Secar Oficinas 1° Piso | A | 2 |
| C | Pintar Planta Baja | B | 3 |
| D | Secar Planta Baja | C | 2 |

Gantt

Gráfico

Descripción generada automáticamente

1) Las oficinas del 1° piso podrían utilizarse nuevamente el 26 de Enero, ya que ese día arrancaría la segunda etapa.

2) Debería abonar el total del trabajo el día que terminan de pintar todo, es decir, el 29 de Enero.

3) Diagrama de Gantt.